PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Lê Quốc Khánh | Mã sinh viên | B25DTCN250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24)/4 = 24 (sp) |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: 6 x 10 = 60 (người/ ngày) Capacity Sprint 5: 6 x (10 – 1) - 4 = 50 SP cam kết: 24 x 50 / 60 = 20 (SP) |
| Các story chọn và tổng SP | C1: 5 sp C2: 8 sp C3: 5 sp Tổng của cả c3 là 18 Sp |
| Sprint Goal | Giúp khách hàng đặt mua rau củ sạch từ giỏ hàng và lựa chọn thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | Vì mục tiêu tập trung vào kết quả có ý nghĩa đối với khách hàng, hoàn thành luồng đặt hàng cơ bản. Các User Story được chọn đáp ứng thứ tự phụ thuộc và mức ưu tiên Must, đồng thời phù hợp với capacity giảm do nghỉ lễ và nghỉ phép. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện và lựa chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 5 tiếng |
| Xử lý nghiệp vụ đặt hàng với phương thức thanh toán khi nhận hàng | Dev | 10 tiếng |
| Kiểm thử luồng thanh toán khi nhận hàng và các trường hợp lỗi | Testing | 3 tiếng 30 phút |
| Tổng giờ công | 18 giờ 30 phút |  |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận |  |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro |  |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất |  |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá kết quả Sprint và trao đổi với Stakeholders về mức độ đáp ứng yêu cầu sản phẩm |
| Scrum Master | Đảm bảo buổi Review diễn ra hiệu quả, khuyến khích trao đổi và hợp tác giữa các bên. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng đã hoàn thành. |
| Stakeholders | Trải nghiệm chức năng, đưa ra phản hồi và đề xuất cải tiến sản phẩm. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Vì ghi nhận đề nghị thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog, làm rõ nhu cầu và giá trị mang lại cho khách hàng, sau đó đánh giá và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của các Product Backlog Item. Product Owner không nhất thiết phải cam kết triển khai ngay tuần sau mà cần cân nhắc mục tiêu sản phẩm và nguồn lực.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |